Phân công cho 5 người

| Thành viên | Vai trò chính | Công việc được giao | Kết quả cần bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Người 1 | Nhóm trưởng + Database + Tài liệu | Phân tích yêu cầu, chuẩn hóa database, tạo SQL script, seed data, ERD, kiểm tra quan hệ với module khác, theo dõi tiến độ nhóm | File SQL hoàn chỉnh, ERD, tài liệu mô tả bảng, bảng phân công, báo cáo tiến độ |
| Người 2 | Backend Feedback/Khiếu nại | Xây dựng chức năng quản lý phản hồi/khiếu nại khách hàng | Model/Entity, ViewModel, Service, Controller cho Feedback; chức năng thêm, sửa, xem, gán, xử lý phản hồi. |
| Người 3 | Backend Schedule/Nhắc hẹn | Xây dựng chức năng lịch chăm sóc, lịch hẹn, lịch quá hạn, lịch sắp tới | Model/Entity, ViewModel, Service, Controller cho Schedule; chức năng tạo lịch, sửa lịch, lọc lịch, đổi trạng thái. |
| Người 4 | Frontend CRM | Làm giao diện cho Dashboard, Feedback, Schedule, form thêm/sửa/xem chi tiết | View CRM Dashboard, Feedback List/Form/Details, Schedule List/Form/Details. |
| Người 5 | Customer Timeline + Notes + Kiểm thử | Làm màn hình hồ sơ 360 độ khách hàng, ghi chú khách hàng, kiểm thử tích hợp | View Customer Timeline, Customer Notes, test case, báo cáo lỗi, hỗ trợ kiểm thử cuối module |

2. Toàn Lỏ – Backend Feedback/Khiếu nại

Người này phụ trách phần Quản lý Phản hồi & Khiếu nại.

Chức năng cần làm

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Danh sách phản hồi | Xem tất cả phản hồi/khiếu nại |
| Tạo phản hồi | Thêm phiếu phản hồi mới |
| Xem chi tiết phản hồi | Xem nội dung, khách hàng, hóa đơn liên quan |
| Cập nhật phản hồi | Sửa tiêu đề, nội dung, loại phản hồi, mức ưu tiên |
| Gán nhân viên xử lý | Cập nhật AssignedToUserID |
| Cập nhật trạng thái | NEW → PROCESSING → RESOLVED → CLOSED |
| Nhập kết quả xử lý | Lưu Resolution |
| Lưu điểm đánh giá | Lưu Rating sau khi xử lý |

Bảng phụ trách chính

crm.CustomerFeedbacks

Các bảng cần đọc thêm

Customers
SalesInvoices
Users
SystemTypeValues

Controller đề xuất

FeedbacksController

Các action nên có:

Index()
Details(id)
Create()
Edit(id)
Assign(id)
Resolve(id)
Close(id)

Kết quả cần bàn giao

CustomerFeedback entity
Feedback ViewModel
Feedback service
Feedback controller
Chức năng test được thêm/sửa/xem/gán/xử lý phản hồi

Tiêu chí hoàn thành

Tạo được phản hồi mới
Gắn được phản hồi với khách hàng
Gắn được phản hồi với hóa đơn nếu có
Gán được nhân viên xử lý
Cập nhật được trạng thái xử lý
Lưu được kết quả xử lý
Lưu được Rating

3. Duy Thành – Backend Schedule/Nhắc hẹn

Người này phụ trách phần Quản lý Lịch làm việc & Nhắc hẹn.

Chức năng cần làm

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Danh sách lịch chăm sóc | Xem tất cả lịch |
| Tạo lịch mới | Tạo lịch gọi điện/gặp mặt/chăm sóc |
| Xem chi tiết lịch | Xem khách hàng, người phụ trách, thời gian |
| Cập nhật lịch | Sửa thời gian, người phụ trách, nội dung |
| Cập nhật trạng thái | PLANNED → COMPLETED hoặc CANCELED |
| Lọc lịch theo nhân viên | Xem lịch của từng người phụ trách |
| Lọc lịch quá hạn | StartTime đã qua nhưng chưa completed |
| Lọc lịch sắp tới | Lịch trong ngày hoặc trong tuần |
| Chuẩn bị logic nhắc hẹn | Nếu còn thời gian, làm logic tìm lịch sắp đến trong 30 phút |

Bảng phụ trách chính

crm.CustomerSchedules

Các bảng cần đọc thêm

Customers
Users
SystemTypeValues
Branches
Companies

API/Controller đề xuất

SchedulesController

Các action nên có:

Index()
Details(id)
Create()
Edit(id)
Complete(id)
Cancel(id)
Overdue()
Upcoming()

Kết quả cần bàn giao

CustomerSchedule entity
Schedule ViewModel
Schedule service
Schedule controller
Chức năng lọc lịch quá hạn
Chức năng lọc lịch sắp tới
Chức năng cập nhật trạng thái lịch

Tiêu chí hoàn thành

Tạo được lịch chăm sóc khách hàng
Gán được người phụ trách lịch
Cập nhật được thời gian bắt đầu/kết thúc
Đổi được trạng thái lịch
Xem được danh sách lịch quá hạn
Xem được danh sách lịch sắp tới

4. Thái Lỏ – Frontend CRM

Người này phụ trách phần giao diện chính của CRM.

Chức năng cần làm

| Màn hình | Nội dung |
| --- | --- |
| CRM Dashboard | Tổng quan phản hồi, lịch hẹn, lịch quá hạn |
| Feedback List | Danh sách phản hồi/khiếu nại |
| Feedback Form | Form thêm/sửa phản hồi |
| Feedback Details | Xem chi tiết phản hồi |
| Schedule List | Danh sách lịch chăm sóc |
| Schedule Form | Form thêm/sửa lịch |
| Schedule Details | Xem chi tiết lịch |

Người 4 cần phối hợp với ai?

| Phối hợp với | Nội dung |
| --- | --- |
| Người 2 | Lấy dữ liệu Feedback |
| Người 3 | Lấy dữ liệu Schedule |
| Người 1 | Hỏi database, tên trường, dữ liệu mẫu |
| Người 5 | Đồng bộ giao diện Timeline/Notes cho thống nhất style |

Kết quả cần bàn giao

View CRM Dashboard
View Feedback List
View Feedback Form
View Feedback Details
View Schedule List
View Schedule Form
View Schedule Details

Tiêu chí hoàn thành

Giao diện hiển thị được dữ liệu Feedback
Giao diện hiển thị được dữ liệu Schedule
Form nhập liệu đúng trường database
Có nút thêm/sửa/xem chi tiết
Có lọc cơ bản theo trạng thái hoặc khách hàng nếu kịp
Giao diện đủ để demo chức năng

5. Hoàn Thành  – Customer Timeline + Notes + Kiểm thử

Người này phụ trách phần Hồ sơ 360 độ khách hàng, ghi chú khách hàng, và kiểm thử tích hợp.

Đây là phần nên tách riêng vì Timeline cần gom dữ liệu từ nhiều nguồn: Feedback, Schedule, Notes, SalesInvoices, Customers.

Chức năng cần làm

| Chức năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Customer Notes | Thêm ghi chú cho khách hàng |
| Danh sách ghi chú | Xem các ghi chú theo khách hàng |
| Customer Timeline | Hiển thị lịch sử tương tác của khách hàng |
| Timeline Feedback | Hiển thị phản hồi/khiếu nại lên timeline |
| Timeline Schedule | Hiển thị lịch chăm sóc/lịch hẹn lên timeline |
| Timeline Notes | Hiển thị ghi chú lên timeline |
| Timeline Invoice | Nếu có dữ liệu, hiển thị hóa đơn lên timeline |
| Kiểm thử tích hợp | Test luồng từ database → backend → frontend |
| Viết test case | Ghi lại các trường hợp test chính |
| Báo cáo lỗi | Ghi lỗi và gửi lại người phụ trách sửa |

Bảng phụ trách chính

crm.CustomerNotes

Ngoài ra cần lấy dữ liệu từ

crm.CustomerFeedbacks
crm.CustomerSchedules
SalesInvoices
Customers
Users
SystemTypeValues

Timeline nên hiển thị dạng

[Hóa đơn] Khách hàng mua hàng
[Phản hồi] Khách khiếu nại sản phẩm lỗi
[Lịch hẹn] Nhân viên gọi chăm sóc
[Ghi chú] Khách thích được liên hệ buổi sáng

Kết quả cần bàn giao

CustomerNotes entity/service/controller
View Customer Notes
View Customer Timeline
Action/Service hoặc Query lấy Timeline theo CustomerID
Danh sách test case
Báo cáo lỗi

Tiêu chí hoàn thành

Thêm được ghi chú khách hàng
Xem được ghi chú theo khách hàng
Timeline gom được Feedback + Schedule + Notes
Timeline sắp xếp theo thời gian mới nhất
Test được chức năng Feedback
Test được chức năng Schedule
Test được chức năng Notes/Timeline
Ghi nhận lỗi rõ ràng: lỗi gì, ở màn hình nào, bước tái hiện lỗi

Bảng phân công chi tiết

| STT | Thành viên | Nhiệm vụ | Deadline | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đinh Phương Thùy | Chuẩn hóa ERD, tạo SQL database, seed data, kiểm tra khóa ngoại, theo dõi tiến độ nhóm. | Thứ 3 | File SQL, ERD, note database, báo cáo tiến độ. |
| 2 | Nguyễn Văn Toàn | Xây dựng chức năng Feedback/Khiếu nại: tạo, sửa, xem, gán nhân viên, cập nhật trạng thái, lưu Rating. | Thứ 5 | Model/Entity, ViewModel, Service, Controller. |
| 3 | Nguyễn Duy Thành | Xây dựng chức năng Schedule: tạo lịch, sửa lịch, lọc lịch sắp tới, lọc lịch quá hạn, cập nhật trạng thái. | Thứ 5 | Model/Entity, ViewModel, Service, Controller. |
| 4 | Lê Việt Thái | Thiết kế giao diện CRM: Dashboard, Feedback List/Form/Details, Schedule List/Form/Details. | Thứ 6 | Giao diện Dashboard, Feedback, Schedule. |
| 5 | Thái Hoàn Thành | Xây dựng Customer Timeline, Customer Notes, kiểm thử tích hợp và ghi nhận lỗi. | Thứ 6 | Timeline, Notes, test case, báo cáo lỗi. |

Kế hoạch làm trong 1 tuần do chat lên, coi tham khảo nếu bây chưa biết làm gì, cứ lần lần làm theo, chứ muốn làm như nào cũng được miễn đúng hạn đưa đủ tài liệu đã nói trên là được

Đầu tuần

| Ngày | Việc cần làm |
| --- | --- |
| Thứ 2 | Họp nhóm, thống nhất yêu cầu, chia việc |
| Thứ 2 | Người 1 gửi SQL script, ERD, bảng phân công |
| Thứ 2 | Người 2 đọc bảng CustomerFeedbacks, thiết kế xử lý Feedback |
| Thứ 2 | Người 3 đọc bảng CustomerSchedules, thiết kế xử lý Schedule |
| Thứ 2 | Người 4 phác thảo giao diện CRM |
| Thứ 2 | Người 5 phác thảo Timeline và danh sách test case |

Giữa tuần

| Ngày | Việc cần làm |
| --- | --- |
| Thứ 3 | Người 1 hoàn thành SQL + seed data + ERD |
| Thứ 3 | Người 2 làm Feedback CRUD |
| Thứ 3 | Người 3 làm Schedule CRUD |
| Thứ 3 | Người 4 dựng layout Dashboard, Feedback, Schedule |
| Thứ 3 | Người 5 làm Customer Notes và query Timeline |
| Thứ 4 | Người 2 hoàn thiện gán nhân viên, cập nhật trạng thái, Rating |
| Thứ 4 | Người 3 hoàn thiện lọc lịch quá hạn, lịch sắp tới |
| Thứ 4 | Người 4 tích hợp giao diện với dữ liệu/API Feedback và Schedule |
| Thứ 4 | Người 5 tích hợp Timeline từ Feedback + Schedule + Notes |

Cuối tuần

| Ngày | Việc cần làm |
| --- | --- |
| Thứ 5 | Test chức năng Feedback |
| Thứ 5 | Test chức năng Schedule |
| Thứ 5 | Test Customer Notes và Timeline |
| Thứ 5 | Người 1 tổng hợp lỗi và phân công sửa |
| Thứ 6 | Kiểm thử tổng thể |
| Thứ 6 | Sửa lỗi |
| Thứ 6 | Viết báo cáo hoàn thành module |
| Thứ 7 nếu cần | Demo nội bộ và chuẩn bị nộp |

Nhánh Git

main
dev
feature/database-crm
feature/feedback-management
feature/schedule-management
feature/crm-frontend
feature/customer-timeline-notes-test

| Người | Branch đề xuất |
| --- | --- |
| Người 1 | feature/database-crm |
| Người 2 | feature/feedback-management |
| Người 3 | feature/schedule-management |
| Người 4 | feature/crm-frontend |
| Người 5 | feature/customer-timeline-notes-test |

Phân công theo mức độ ưu tiên

| Mức ưu tiên | Công việc | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Cao nhất | Database + ERD + Seed data | Người 1 |
| Cao nhất | Feedback/Khiếu nại | Người 2 |
| Cao | Schedule/Nhắc hẹn | Người 3 |
| Cao | Giao diện Feedback/Schedule | Người 4 |
| Cao | Customer Timeline + Notes | Người 5 |
| Trung bình | Dashboard CRM | Người 4 |
| Trung bình | Kiểm thử tích hợp | Người 5 |
| Trung bình | Background Job nhắc lịch | Người 3, nếu kịp |
| Thấp hơn | Email/Notification tự động | Để sau nếu còn thời gian |